附件1

| “社区随约服务网上驿站”33个新社区上线计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政区名称 | 街道名称 | 试点社区名称 | 实施启动时间 |
| 海珠区 | 赤岗街 | 鹭江社区 | 10月9日 |
|  | 沙园街 | 光大花园南社区 | 10月9日 |
|  | 南华西街 | 龙武里社区 | 10月9日 |
|  | 凤阳街 | 叠彩园社区 | 10月9日 |
|  | 江海街 | 坚真社区 | 10月9日 |
| 荔湾区 | 昌华街 | 西关大屋社区 | 10月9日 |
|  |  | 泮塘社区 | 10月9日 |
| 天河区 | 天河南街 | 天河东社区 | 10月15日 |
|  | 五山街 | 岳洲社区 | 10月15日 |
|  | 猎德街 | 广粤国际社区 | 10月15日 |
| 越秀区 | 梅花村街 | 杨箕社区 | 10月15日 |
| 白云区 | 三元里街 | 松柏岗社区 | 10月15日 |
|  | 棠景街 | 金迪社区 | 10月15日 |
|  | 景泰街 | 长安社区 | 10月15日 |
|  | 新市街 | 汇侨北社区 | 10月15日 |
| 番禺区 | 市桥街 | 三堂社区 | 10月22日 |
|  | 洛浦街 | 珠江社区 | 10月22日 |
|  | 桥南街 | 番奥社区 | 10月22日 |
| 南沙区 | 万顷沙镇 | 年丰村 | 10月22日 |
|  | 南沙街 | 蕉门河社区 | 10月22日 |
| 黄埔区 | 夏港街 | 普晖社区 | 10月22日 |
|  | 龙湖街 | 迳下村 | 10月22日 |
|  | 联和街 | 金峰园社区 | 10月22日 |
| 增城区 | 永宁街 | 凤馨苑社区 | 11月5日 |
|  | 荔城街 | 环翠社区 | 11月5日 |
|  |  | 金竹社区 | 11月5日 |
| 花都区 | 花城街 | 百合社区 | 11月5日 |
|  |  | 南花社区 | 11月5日 |
|  | 秀全街 | 花港社区 | 11月5日 |
| 从化区 | 街口街 | 新村社区 | 11月5日 |
|  |  | 碧溪社区 | 11月5日 |
|  |  | 凤仪社区 | 11月5日 |
|  |  | 府前社区 | 11月5日 |
| 备注： 1.启动时间为列丰公司开始与社区进行对接及沟通、启动定制社区平台的时间（需在启动时间前收集到上线社区、街道、区民政局的负责人联系方式，并安排对接会）； 2.按上线流程在社区准备好上线资料后一般5个工作日内完成第一版社区频道定制进入内测流程； 3.如因社区准备资料不充分或者提交资料时间推迟，定制完成时间顺延； 4.定制完成后社区平台具体上线时间由社区决定。 |  |  |  |